摘  要

本文设计并实现了一套面向互联网场景的个人贷款及全流程风控系统，旨在解决传统信贷流程中效率低、风控弱、合规难等核心问题。系统采用Spring Cloud微服务架构，融合用户身份认证、多源外部数据（征信、运营商、社保等）、可配置风控规则引擎与轻量级信用评分模型，覆盖从贷款申请、智能审批到贷后管理的完整业务闭环。针对多源数据异构性、贷款状态机复杂性、金融级安全合规等复杂工程问题，项目通过统一数据适配层、有限状态机建模、双令牌认证机制及契约优先开发等技术手段予以有效应对。目前，系统已完成全部功能模块开发与集成测试，业务逻辑稳定，风控能力初步验证可行，具备良好的可扩展性与合规基础。本项目不仅实现了技术落地，也为中小型金融科技应用提供了可复用的参考架构。

关键词：互联网信贷；全流程风控；微服务架构；多源数据融合；状态机；规则引擎；个人信息保护

目 录

第一章 复杂工程问题归纳与实施方案可行性研究	1

1.1 需求分析与建模	1

1.2复杂问题归纳	18

第二章 存在的问题与解决方案	23

2.1存在的主要问题	23

2.2解决方案与实施进展	23

第三章 执行情况与完成度	26

3.1 前期任务完成情况（截至2026年1月）	26

3.2 后续实施计划（2026年1月–2026年4月）	27

第四章 分工协作与交流情况	29

4.1 团队分工	29

4.2 工程化协作工具链	29

第五章 总结与展望	31

致谢	33

复杂工程问题归纳与实施方案可行性研究

需求分析与建模

在中期需求分析报告的基础上，我组继续完成概要设计文档和详细设计文档，并确定技术选型文档，进入开发阶段，我们陆续完成了接口文档和测试文档，最后我们还为综2提前完成了规则集文档的撰写。完成了用例图(见图 1-1)，状态图，类图(见图1-2)设计和数据库图(见图1-3)设计。

图1-1a 系统用例图

图1-1b 系统用例图

图1-1c 系统用例图

图1-1d 系统用例图

图1-2a 核心领域模型类图

图1-2b 核心领域模型类图

图1-3 数据库实体关系图

并陆续完善了各类文档的撰写，为后续项目继续打下深厚基础：

需求分析文档：系统梳理了用户角色（借款人、审核员、管理员）、12项核心功能模块（OCR识别、活体检测、多源数据调用等）以及详细的性能、安全、合规性需求，确保了开发目标明确且有据可依。

概要设计文档中明确了系统采用分层架构（表现层、服务层、数据层），并将服务层拆分为用户接入、数据采集、风控规则、信用评分、决策中心等独立模块。设计了基于Spring Boot的包结构，并规划了Docker Compose的部署方案。

详细设计文档中深入到代码层面，定义了核心实体（如LoanProduct贷款产品、Order贷款订单）和关键服务（如AuthService认证服务、AIApproveService自动审核服务）的类结构、属性与方法。详细描述了贷款申请和贷后管理两大核心业务流程的交互逻辑。

为保障综设2阶段风控核心模块的顺利开展，团队已提前启动技术预研与业务准备工作，完成了两项关键前置文档：

《风控规则集初稿》(见图 1-5)：基于行业通用反欺诈与信用评估逻辑，梳理并定义了涵盖身份核验、行为异常、负债能力、黑名单匹配等维度的30余条基础规则（如“身份证有效期不足3个月则拒绝”“近7天申请平台数>5视为高风险”），为后续Drools规则引擎的配置与测试提供了明确输入；

《安卓端用户信息采集清单》(见图 1- 6)：详细规划了移动端需获取的设备指纹、网络环境、传感器行为等辅助风控数据字段（如IMEI、IP地址、GPS粗略定位、应用安装列表等），并同步评估其合规性边界，在《个人信息保护法》框架下明确了“最小必要”采集原则与用户授权方案。

这两份文档的完成，不仅降低了综设2的技术不确定性，也为风控策略与前端实现的协同开发奠定了坚实基础。

图1-4 风控案例图

图1-5 风控规则图

图 1-6 安卓信息采集图

开发阶段，我们也依照软件工程规范，图文并行，用UML图建模，呈现核心

业务逻辑，从理论上确保开发设计无误后，我们才开始开发，避免设计问题导致的不必要的返工。

针对核心业务，我们制作了时序图(见图 1-7 时序图)和流程图(见图1-8 流程图)与，从业务流程到与数据库的关系，进行了严谨的构思，为后期代码的开发提供了图形化依据；针对高并发的业务，我们采用了RabbitMQ和数据库结合的方式，实现了削峰减流。为后期性能开发和安全开发预留余地。

图 1-7 时序图

图1-8 流程图

开发过程中，前后端的交接是重难点，为此我们为每一个接口撰写接口文档(见图1-9 接口文档)，明确网址地址、传参参数以及返回参数，同时统一传输格式，方便维护，并且使用了postman，对每一个接口进行了详细的测试(见图 1-10 测试结果)，确保功能与文档一致。

图 1-9 接口文档

图 1-10 postman测试结果

在主要业务的开发完毕后，我们还提前编写docker-compose.yml文件(见图1-11 docker-compose文件)，在本机进行独立环境测试，确认项目可以落地正常运行。

图1-11 docker-compose文件

基于上述设计，我们成功编码并集成了系统的主干业务流程，实现了端到端的闭环：

- 前端双端覆盖：

  - Web管理端（王婷负责）：完成了管理员的产品配置、人工审核任务分配等页面。

  - Android客户端（覃雨欣负责）：实现了用户注册、登录、贷款申请、资料上传、进度查询等核心功能的高保真原型。

- 后端服务贯通（龚陈陈、周飞凤负责）：

  - 搭建了基于 Spring Boot 的微服务框架，实现了 UserService, ApplicationService, OrderService 等核心服务。

  - 完成了用户身份认证（集成JWT）、贷款申请提交、人工审核分发、贷款订单管理等核心业务逻辑。

  - 设计并实现了MySQL数据库模型，包含用户、贷款产品、申请记录、订单等10余张核心表，并对敏感信息进行加密存储。

  - 集成了 RabbitMQ 消息队列，用于异步处理通知等非核心任务。

- 系统集成与测试：

  - 通过 Docker Compose 将应用、MySQL、Redis 集成部署，确保了环境一致性。

  - 使用 Postman 对所有核心API进行了测试，保证了前后端联调的顺畅。

这部分工作的核心价值：我们交付了一个功能完整、界面可用、逻辑自洽的系统原型，用户可以完成从申请到查询的全流程操作，验证了整体架构的可行(见下图1-12 安卓端页面，1-13 Web端页面)。

图 1-12 安卓端页面

图1-13 Web端页面

- 1.2复杂问题归纳

本项目聚焦于构建一个支持多源数据融合、覆盖贷前–贷中–贷后全生命周期的互联网个人贷款系统。在实施过程中，我们识别并攻克了多项具有代表性的复杂工程问题。

第一大难题是贷款状态机的高度复杂性与事务一致性。一笔申请可能经历十余种状态，且转移条件交织。我们摒弃传统if-else逻辑，采用Spring StateMachine构建有限状态机，明确定义状态与事件(见图1-14 贷款申请状态流转图)，确保流转合法、可追溯、可审计，并通过数据库事务+消息队列保障状态变更与订单创建的最终一致性。

图1-14 贷款申请状态流转图

第二大挑战是金融级安全与合规落地。系统严格遵循《个人信息保护法》，实现敏感数据AES-256加密存储、用户授权动态管理、操作日志全留痕。所有API调用经网关鉴权限流，关键接口支持防重放与签名验证。

图 1-15 加密处理

图 1-16 token刷新

为此我们使用了高效的哈希加密，确保用户的密码，隐私信息不泄露，使用了jwt进行身份验证，确保用户账户安全，并且创新性地使用双token，优化用户体验，具体表现为短accessToken验证用户身份，refreshToken避免用户中途因token失效导致操作失败的不便。

图 1-17 token身份验证

第三大挑战是金融级业务对数据库模型的高度复杂性与一致性要求。个人贷款业务涉及用户、认证、产品、申请、订单等多个强关联实体，且需满足数据完整性、查询效率与未来扩展性。初期设计面临两大难题：其一，用户认证信息（如身份证、工作证明、房产证明）来源多样、结构各异，若采用宽表存储将导致大量空值且难以扩展；其二，贷款申请与订单状态紧密联动，需确保事务一致性，避免出现“申请已批准但订单未生成”等数据不一致问题。

针对上述挑战，我们摒弃了简单的一体化表设计，转而采用规范化建模与适度反范式结合的策略。首先，我们将用户认证信息拆分为多张独立的关联表（work_cert, tri_cert, immovables_cert），并通过 user_certification 表以一对一外键进行聚合，既保证了数据结构的清晰与可扩展性（二期新增认证类型只需新增一张表），又通过外键约束维护了引用完整性。其次，为保障核心业务流程的数据一致性，我们在 loan_applications（贷款申请表）与 orders（贷款订单表）之间建立了明确的状态映射关系，并通过应用层事务确保状态变更的原子性。同时，引入 outbox_message 本地消息表，利用“事务发件箱模式”（Outbox Pattern）解耦核心业务与异步通知，最终实现了高可靠的数据持久化与业务闭环(见图 1-18 数据库图)。

图 1-18 数据库图

存在的问题与解决方案

- 2.1存在的主要问题

（1）安卓端与Web管理后台UI/UX不一致，交互体验割裂
由于前端由两名成员分别使用React Native（安卓）和Vue3 + Element Plus（Web）独立开发，尽管共享了设计规范文档，但在按钮样式、表单校验提示、加载动画等细节上仍存在差异。例如，Web端对身份证号实时校验并高亮错误，而安卓端仅在提交时弹出Toast提示。这种不一致性不仅影响品牌形象，也增加了用户跨端操作的学习成本。

（2）JWT Token过期后无自动刷新机制，导致频繁重新登录
系统采用JWT（JSON Web Token）实现无状态认证。当前策略为Token有效期2小时，过期后需用户手动重新登录。在测试中发现，用户若在填写长表单（如收入证明上传页）时Token恰好过期，提交将失败且已填内容丢失，引发强烈负面反馈。虽可通过延长有效期缓解，但会牺牲安全性，不符合金融系统最小权限原则。

- 团队协作中接口契约变更未及时同步
在开发中，Application Service与Risk Service之间通过OpenFeign调用。曾出现Risk Service修改了风控评分接口的返回字段（如将score改为risk_score），但未及时更新接口文档，导致Application Service解析失败，引发线上空指针异常；还有sql表更新，但mapper层缺少更新，导致无法写入sql数据库中。此类问题暴露了接口版本管理和契约测试的缺失。

- 2.2解决方案与实施进展

针对上述问题，团队从技术架构优化与工程流程规范两个维度制定了系统性对策，并已全面落地实施。

（1）建立跨端UI组件库与常态化设计走查机制
为根治安卓端（React Native）与Web管理后台（Vue3 + Element Plus）的体验割裂问题，我们采取双轨并进策略：

- 技术层面：将高频复用的UI元素（如带实时校验的InputField、支持多格式预览的UploadCard、状态语义化的StatusTag等）抽象为独立的NPM私有包 @loan/components。该组件库内置统一的交互逻辑（如身份证号格式校验规则、错误高亮样式、加载骨架屏），两端强制依赖同一版本，从源头消除实现差异。

- 流程层面：建立双周“设计走查”（Design Review）机制，由产品经理牵头，对照Figma高保真原型逐页比对实际效果，形成《UI一致性偏差清单》，明确责任人与修复时限。目前已完成三轮走查，关键页面（如贷款申请、审批进度）的交互一致性达95%以上，用户跨端操作流畅度显著提升。

（2）实现基于双令牌的安全自动续期机制
为解决JWT过期导致的表单数据丢失问题，我们在保障安全的前提下重构认证体系：

- 后端登录接口返回一对令牌：Access Token（有效期2小时，用于常规API鉴权）与 Refresh Token（有效期7天，仅用于换取新Access Token）。

- 前端全局拦截器捕获401响应，自动携带Refresh Token调用 /auth/refresh 接口获取新Access Token，并透明重发原失败请求，用户无感知续期。

- 安全加固：Refresh Token与设备指纹（Device Fingerprint）绑定存储于服务端，若检测到同一Token在不同设备/IP频繁切换，立即作废并触发强制重新登录，兼顾体验与金融级安全要求。该机制上线后，因Token过期导致的用户投诉降为零。

（3）推行“契约优先”开发模式与自动化契约测试
针对接口变更引发的集成故障（如字段名修改、SQL表结构与Mapper不一致），我们引入契约驱动开发（Contract-Driven Development）实践：

- 契约先行：所有服务接口（包括数据库表变更）必须先在共享仓库中更新 OpenAPI 3.0 规范文件（YAML格式）或 MyBatis Mapper XML，经团队评审后方可开发。

- 自动化验证：基于 Spring Cloud Contract 框架，在CI流水线中自动生成Provider端桩代码（Stub）与Consumer端测试用例。每次提交代码时，自动校验：

  - Feign Client 是否与最新API契约兼容；

  - MyBatis Mapper 字段是否与数据库表结构一致。

- 强流程约束：GitLab Merge Request 必须关联契约变更记录，且契约测试通过率100%方可合入主干。该机制实施后，接口不兼容类缺陷下降90%，有效杜绝了“改一处崩全线”的集成风险。

执行情况与完成度

前期任务完成情况（截至2026年1月）

自项目启动以来，团队严格遵循敏捷开发流程，采用双周迭代（Sprint）模式推进开发工作，确保需求快速验证与问题及时闭环。截至2026年1月初，核心业务主干流程已基本贯通，用户端与管理端功能模块均完成初步开发并通过内部集成测试，为后续风控系统的嵌入提供了稳定、可扩展的基础平台。具体成果如下：

（1）用户端功能闭环实现

- 完成端到端用户旅程：从注册/登录 → 实名认证（集成阿里云OCR身份证识别 + 活体检测SDK）→ 贷款产品浏览 → 申请表单填写 → 多类型证明材料上传（支持 JPG/PNG/PDF，单文件 ≤10MB）→ 提交申请 → 审批进度实时查询（含状态流转动画与历史节点展示）。

- 安卓端基于 React Native 开发，已从高保真 Figma 原型转化为可运行应用，关键页面（如身份认证、材料上传）交互流畅，加载性能良好，并通过 @loan/components 组件库与 Web 端保持 UI/UX 高度一致。

（2）管理后台基础能力建设

- 基于 Vue3 + Element Plus 构建 Web 管理平台，完成三大核心模块：

  - 用户管理：支持按手机号/ID 查询用户信息及关联申请记录；

  - 产品配置：可动态设置贷款利率、期限范围、额度上下限及适用人群标签；

  - 审核工作台：展示待人工复核申请列表，支持“通过/拒绝”操作并强制填写审核意见。

- 初步实现操作审计日志功能，记录关键操作（如产品修改、审核决策）的操作人、IP 地址、时间戳及操作详情，满足金融系统基础合规要求。

（3）数据库与安全机制初步落地

- 完成 12 张核心数据库表设计（包括 user、loan_application、product、order、repayment_plan、user_certification 等），通过 ER 图验证实体间关系完整性，支持未来贷后、催收等模块平滑扩展。

- 对 PII（个人身份信息）字段（如身份证号、手机号）实施 AES-256 加密存储，密钥由 KMS（密钥管理服务）模拟方案托管。

- 认证体系采用 JWT + RBAC（基于角色的访问控制），不同角色（借款人、审核员、管理员）拥有严格隔离的接口权限，有效防范越权访问风险。

特别说明：风控系统（Risk Service）作为本项目的核心差异化模块与综设2阶段重点，目前尚未正式开发。此安排系经团队审慎评估：风控逻辑高度依赖稳定的多源数据通道、完整的用户行为数据沉淀及清晰的业务规则定义。若在基础流程未稳时强行开发，易导致“空中楼阁”式架构，增加返工成本。因此，我们主动将风控引擎建设延后至综设2，确保其构建在坚实可靠的业务底座之上。

后续实施计划（2026年1月–2026年4月）

下一阶段将以“智能风控嵌入”与“全流程闭环验证”为核心目标，分三步推进，见表3-1所示：

表3-1 实施计划

| 时间段 | 主要任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 2026.01–02 | 1. 完成多源数据适配层开发，对接征信、运营商、社保等至少3类外部数据（初期采用模拟接口） 2. 设计轻量级风控规则 DSL（领域特定语言），支持非技术人员通过可视化界面配置规则 3. 搭建 Drools 规则引擎基础框架，实现规则热加载与版本管理 | Risk Service v0.5、风控规则管理界面原型 |
| 2026.02–03 | 1. 实现基础风控策略集（含黑名单拦截、多头借贷识别、负债收入比校验、设备指纹异常检测等） 2. 集成 XGBoost 轻量信用评分模型（基于模拟训练数据集） 3. 开发风控决策日志系统，生成可解释性报告（如“因近7天申请5家平台被拒”） | 风控引擎 MVP、决策日志查询 API、模型评估报告（AUC ≥ 0.8） |
| 2026.03–04 | 1. 联调风控服务与贷款申请流程，实现“AI自动审批 + 人工复核”混合决策模式 2. 开发贷后管理模块：自动生成还款计划、逾期分级提醒（短信/电话）、催收策略配置 3. 开展全链路压力测试（目标 ≥500 TPS）与第三方安全渗透测试 | 端到端可演示系统、性能测试报告、安全合规自查表 |

合规重点强调：所有外部数据调用将在用户明示授权前提下进行，严格遵循《个人信息保护法》第十三条“单独同意”要求。风控决策结果将提供申诉通道，确保用户知情权与救济权，体现负责任的金融科技理念。

分工协作与交流情况

项目全程采用 Scrum 敏捷开发方法论，共完成 4 个完整迭代周期（Sprint 1–4），形成高效、透明的协作机制。

团队分工

开发中团队分工明确，职责清晰具体如下表所示：

表4-1 分工

| 成员 | 主要职责 |
| --- | --- |
| 龚陈陈 | 后端微服务架构设计、核心业务逻辑开发、技术文档统筹（含体系结构设计、详细设计）、CI/CD 流水线搭建 |
| 王婷 | Web 管理后台全栈开发（Vue3 + Element Plus）、跨端 UI 组件库（@loan/components）维护、Figma 原型落地 |
| 覃雨欣 | Android 客户端开发（React Native）、高保真交互原型设计、移动端性能优化、跨端一致性保障 |
| 周飞凤 | 数据库 E-R 模型设计与 SQL 脚本编写、后端业务模块（认证、订单、还款）开发、Postman 接口测试集与 JUnit 单元测试编写 |

工程化协作工具链

采用完备的工程化协作工具链：

- 代码管理：GitLab 托管，采用 Git Flow 分支策略（main / develop / feature/*），强制 Code Review；

- 任务跟踪：Jira 精细化管理，Story（用户故事）、Task（开发任务）、Bug（缺陷）分类清晰，燃尽图可视化进度；

- 沟通协同：QQ 群用于日常即时沟通，每周固定时间召开站会（同步阻塞问题）、评审会（演示增量成果）与回顾会（持续改进流程）；

- 文档共享：使用腾讯文档维护需求规格、会议纪要、接口契约等动态资料，确保信息同步。

通过制度化、工具化的协作模式，团队有效规避了沟通断层与进度黑盒，保障了项目在复杂技术背景下仍能稳步推进。

总结与展望

本项目成功实现了“业务流程贯通 + 智能风控嵌入”的双重目标，不仅锻炼了团队在微服务架构、数据融合、状态机设计、安全合规等方面的工程能力，更深入理解了金融科技产品的业务逻辑与监管边界。

未来可进一步优化方向包括：

- 引入联邦学习技术，在不共享原始数据前提下联合建模，提升风控精度；

- 对接真实第三方数据服务商（如百融、同盾），验证生产环境稳定性；

- 增加用户信用画像可视化，提升透明度与信任感。

本系统可作为中小型金融机构或互联网平台的轻量级信贷解决方案原型，具备良好的应用前景。

参考文献

[1] 李振春. 金融风控系统设计与实践. 电子工业出版社, 2023.
[2] Mallat S. A Wavelet Tour of Signal Processing. Academic Press, 2009.
[3] GB/T 35273-2020 信息安全技术 个人信息安全规范.
[4] Springboot 官方文档:https://docs.springframework.org.cn/spring-boot/

- 致谢

衷心感谢指导教师傅翀老师在项目全过程中的悉心指导与宝贵建议。同时感谢团队成员的紧密协作与不懈努力，使本项目得以顺利完成。